附件2：

国土部门

用地预审

规划部门

选址意见

其他部门

意见

施工现场具备施工条件

“一会三函”审批工作流程图

环保/节能/水务/人防/消防等部门预审   意见

行政审批协调工作领导小组会议对项目进行联合预审形成《项目预审可行性意见》

《建设项目前期工作函》

行政审批服务局

（3个工作日）

《建设项目规划设计方案审查意见函》

住房和城乡建设局 （5个工作日）

项目单位缴纳必要社会保障费用

施工图初审 合格意见

《建设项目施工登记函》

住房和城乡建设局 （3个工作日）

项目单位加快推进项目建设完成各项正式审批手续

项目竣工验收