附件1:

2024年自治区黄河流域生态环境保护专项督查第38项整改任务完成情况表

单位：呼和浩特市工业和信息化局

| 整改任务 | 产业链短板弱项依然突出，推动重点产业链向下游延伸、价值链向中高端攀升不够，产业链大都集中在中上游，下游终端应用产品少、定制化深加工应用不足。煤炭加工转化率仅为38%，铜延伸加工率仅为72%。 |
| --- | --- |
| 责任单位 | 市发展和改革委员会，各相关旗县区党委、政府，经济技术开发区党工委、管委会 |
| 整改目标 | （1）补齐基础短板，延长产业链条。 （2）持续优化产业结构，推动“六大产业集群”耦合成链。 |
| 整改措施 | 一是多举措补齐补全产业链短板，推动重点产业链向下游延伸、价值链向中高端攀升，加大下游终端应用产品、定制化深加工应用。 二是围绕全市重点产业集群打造产业链。提升关联产业发展“耦合度”，打造集群产业链。持续优化产业结构，提升产业链供应链现代化水平，重点结合现有产业基础，壮大新兴产业，前瞻布局未来产业。 |
| 完成情况 | 一、印发实施《呼和浩特市关于推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合行动方案》，促进创新要素合理配置、持续优化产业环境、推动人才资源有序流动，推动四链高效融合。 绿色农畜产品加工产业方面：推动实施金泽伊利奶粉三期、伊家好奶酪三期项目，不断提升乳产业链综合竞争力；加快推动内蒙古未来营养食品产研一体化深加工项目建设，促进产业向价值链高端攀升，摆脱低端锁定和增强产业竞争力。 新能源产业方面：清水河县广东风电300MW光伏公园、大唐托电1000MW风电、大唐万家寨200MW风光互补等项目并网发电，抽水蓄能电站项目已通过国家能源局审核并纳入国家抽水蓄能中长期发展规划；内蒙古海泰大成新能源有限公司华硕氢能产业园项目正在办理前期手续；推动内蒙古能源集团金山热电三期建成投产，推动“新能源产业”向“绿色电力为支撑的新能源产业”转型升级。 新材料产业方面：旭阳360万吨焦化及制氢综合利用项目、30万吨煤基新材料、45万吨合成氨等一批“强链”项目建成投产，旭阳第二个360万吨焦化综合利用项目其中200万吨产能已获批；大力发展现代氯碱化工产业，推动三联化工年产32.4万吨电石、年产40万吨烧碱、40万吨聚氯乙烯（PVC）装置项目落地；内蒙古宇泰新材料有限公司3500吨/年特种可降解新材料项目，作为煤化工高端延链项目已完成90%的投资；中船派瑞特种气体（呼和浩特）有限公司高纯电子气体三氟化氮项目一期已正式投产，二期项目正在洽谈落地；充分发挥天皓玻纤龙头企业带动效应，推动天皓二期、玻纤织布制品项目年内完工，推进三期高模量玻纤工厂、玻纤下游项目开工，建成华北、西北地区最大的玻璃纤维生产基地，填补内蒙古高性能玻璃纤维产业空白。 生物医药产业方面：内蒙古常盛制药有限公司国际高端制剂智能制造灯塔工厂项目（100亿粒阿莫西林胶囊）目前车间建筑主体已封顶，预计年内投入试运行，实现了人用药终端产品的新突破。生物医药向合成生物产业发展方面，金达威三期的阿洛酮糖项目，正在建设当中，厂房已建设完成，预计年底完工；神舟生物生物基新材料已完成中试试验，下一步将正式立项建设；齐鲁制药（内蒙古）有限公司赤霉酸250t/a、酒石酸泰万菌素500t/a技改项目已竣工。 新一代信息技术产业方面：以联通云计算基地为支撑，引进北京秒如科技、九识（苏州）智能科技有限公司、上海元善超硬材料有限公司、网易（杭州）网络有限公司、360等龙头企业。 现代装备制造产业方面：内蒙古韦加智能科技有限公司北方研发及生产基地（无人机）项目，设备已订购，部分设备已进场安装，预计6月份投产。立物（内蒙古）智能科技有限公司光伏运维机器人中试生产基地项目已试生产，预计5月份投产。 二、做好产业集群发展分析，围绕六大产业集群招商引资、项目建设、企业服务、政策落实等方面定期调度，编制《呼和浩特市产业集群创新发展概述》《呼和浩特市六大产业集群重点项目册》，《六大产业集群耦合发展产业图谱》，持续优化产业结构。 三、印发实施《关于推进产业集群创新耦合发展加快建设多元发展多极支撑现代化产业体系实施意见》，促进优势特色产业集群创新耦合发展，加快构建首府多元发展多极支撑现代化产业体系。 |