附件2

2024年自治区黄河流域生态环境保护专项督查第39项整改任务完成情况表

单位：呼和浩特市工业和信息化局

| 整改任务 | 晶硅光伏上游企业多、规模大，下游附加值更高的电池、组件等企业较少，生产规模仅分别为30GW、26.5GW，不足全国总规模的6%、3%，产能释放和扩产不够稳妥有序，企业产能利用率持续走低，尚未形成动态平衡的良性产业生态。 |
| --- | --- |
| 责任单位 | 市发展和改革委员会，赛罕区党委、政府，经济技术开发区党工委、管委会 |
| 整改目标 | 优化晶硅光伏产业结构，推动上下游协同发展，提升下游电池、逆变器、组件、光伏机器人企业数量与规模，同时积极推动建设电子级半导体项目，构建动态平衡的良性产业生态体系。 |
| 整改措施 | 1）围绕硅材料、锂离子电池、新能源装备制造等优势主导产业，促进光伏全产业链发展和新能源装备制造“扩容提质”。 （2）依托“一城三园”（中环产业城、经济技术开发区新材料和现代装备制造产业园、华耀光伏产业园、新能源汽车产业园），推动四大基地建设。 |
| 完成情况 | 我们梳理摸底了新材料产业集群相关企业及项目情况，编制产业链图谱及《呼和浩特市以碳基、硅基材料为基础的新材料产业集群发展规划（2025—2030年）》。同时持续完善硅材料及相关装备制造产业链建设。 光伏硅材料方面：①内蒙古鑫环硅能科技有限公司，年产颗粒硅10万吨，项目于2023年9月开始生产，同年11月纳入规模以上工业，2024年全年完成产值22.6亿元，多晶硅产量7.5万吨。②环晟新能源（内蒙古）有限公司年产10GW高效太阳能组件，于2025年1月顺利投产，目前产能2GW，产值已达到2000万元，今年3月已纳入规模以上工业。③内蒙古芯源科技有限公司年产5GW光伏组件项目，总投资15.20亿元，预计年销售收入50亿元，目前厂房建设完成88%，机电安装完成60%，正在继续推进土建工程、机电工程建设，预计于2025年下半年投产。④全力推进以阿特斯、华耀光电为代表的晶硅光伏材料全产业链项目建设。启动阿特斯新能源全产业链一期、未来能源4GW高效柔性智能化组件、大明光伏新能源智能制造产业等项目建设。 半导体硅材料方面：①内蒙古鑫华半导体科技有限公司，可年产高纯电子级多晶硅10000吨，已于2024年9月建成投用，11月纳入规模以上工业，2024年全年完成产值1.76亿元，多晶硅产量0.27万吨。②内蒙古中环领先半导体材料有限公司集成电路用大直径半导体硅单晶，2024年全年完成产值10.2亿元，单晶硅产量0.17万吨。③内蒙古赛盛新材料有限公司年产800吨电子级碳化硅颗粒，2024年7月开始投产，320台PVT炉满负荷生产，月生产碳化硅颗粒材料产品17吨，预计6月底前可纳入规模以上工业。④内蒙古中芯富晟电子科技有限公司中芯富晟半导体芯片封测项目，总投资50亿元，芯片相关工艺制造能力可达每天5000万件，半导体自动化设备月产量可达300余台，线材供应能力突破1亿米，5CC容量胶水5万支。目前正在入驻未来产业园标准化厂房。 装备制造方面：①内蒙古江悦新能源储能系统生产项目和向日葵电气高低压成套产品生产制造项目，总投资10亿元，主要建设储能系统集成装配生产线、储能PACK包生产线、储能PCS逆变器生产线、风电变桨和控制系统生产线，高低压开关柜、母线、支架生产流水线，该项目已于2024年10月开工建设，目前正在陆续安装调试设备。②内蒙古中睿机器人技术有限公司汇博机器人新能源智能制造工厂建设项目，总投资5亿元，主要建设光伏面板清洗机器人生产制造基地，新能源智能运维系统研发设计、生产制造、运维实施等体系化建设 ，项目投产后，年产1.5万台光伏清扫机器人，产值达2亿元，该项目已入驻新能源北区5号厂房。项目分三期，一期已于2024年7月开工，2024年9月建成投用。二期三期开工时间不确定，目前等待入驻金山高新区新厂房。③内蒙古宝升高新科技有限公司综合性无人机生产线项目，总投资0.3亿元，建设3条生产线，生产组装LY-2500、 LY-2900、LY-3700联接翼垂直起降无人机，单线月产能20-50架,年产值1-1.5亿元。项目于2025年1月部分投产，目前正在持续研发中。④大力发展以绿氢科技、华硕能源为代表的氢能装备产业链。推进绿氢科技电解水制氢装备项目，华硕储氢装备项目建设。⑤大力发展以中电储能、双杰塞都为代表的储能装备产业链。推动双杰塞都、中电储能、正耐电气建成投产。⑥积极发展硅芯、半导体、光伏支架、逆变器、石英坩埚、石墨热场以及新能源汽车等上下游配套产业，推进弘昌碳碳复合新材料项目落地建设、推动和光硅芯圆棒、和光石墨热场、昌瑞半导体材料、义通石英制品有序生产、推动圆速蒙泰新能源商用汽车落地建设。 经过大力发展，从上游多晶硅、单晶硅棒、切片，到中游组件，再到下游电站的逆变器、开关柜、光伏机器人，光伏电站巡检无人机，我市晶硅光伏材料及相关装备制造产业链实现进一步延伸。 |