附件

自治区黄河流域生态环境保护专项督查第15项

整改任务完成情况表

单位：呼和浩特经济技术开发区党工委、管委会

整改任务	2024年第二季度地下水水位变化情况通报，对连续4个季度水位较上年同期下降超过0.5米的6个超采区进行预警，其中黄河流域占4个，涉及巴彦淖尔市、鄂尔多斯市、阿拉善盟、呼和浩特市。
责任单位	呼和浩特经济技术开发区党工委、管委会

整改措施	一是严格落实《呼和浩特市大型浅层孔隙地下水超采区综合治理实施方案（2024-2025年）》（呼政字﹝2024﹞189号）各项措施，实现水位稳定可控。

二是定期调度该方案的落实情况，对水位变化情况适时开展评估。

完成情况	两项整改措施中第一项严格落实《呼和浩特市大型浅层孔隙地下水超采区综合治理实施方案（2024-2025年）》（呼政字﹝2024﹞189号）涉及经开区4项内容，第二项整改措施定期调度该方案由市水务局开展。经开区具体完成情况如下：

一是经开区沙尔沁工业园区黄河水置换工程已完成，沙尔沁净水厂已投入使用，日配置水量为2.5万立方米。截至2025年9月，沙尔沁净水厂已为园区38家用水单位供水，并且已为和林乳业新区、新机场供水。

二是经开区持续完善再生水管线，截至2025年10月，已完成8.064公里再生水管线年度建设任务。

三是经开区已封闭（停）沙尔沁园区的11眼自备井，并建立封井台账。

四是经开区深入开展节水宣传活动，广泛传播水资源节约保护理念，提高全民节水意识。